Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18/02/2026 | Elaboración de documento | Ing. Héctor Javier Reyes Oropeza |
| 0.2 | 18/02/2026 | Elaboración de documento | Ing. Francisco Rafael Arrunátegui Luna. |
| 0.3 | 20/02/2026 | Revisión del documento | Lic. Luis Miguel García Domínguez |
| 1.0 | 20/02/2026 | Aprobación del documento | Ing. Eduardo Oropeza Ortiz |
| 1.1 | 11/03/2026 | Actualización de documento | Ing. Héctor Javier Reyes Oropeza |
| 1.2 | 11/03/2026 | Revisión del documento | Lic. Luis Miguel García Domínguez |
| 2.0 | 17/03/2026 | Aprobación del documento | Ing. Eduardo Oropeza Ortiz |

Contenido

1.	Objetivo del documento.	3

2.	Vigencia del contrato.	3

3.	Plazo para la prestación del servicio.	3

3.1	Lugar de entrega.	3

4.	Criterio de evaluación.	4

5.	Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al servicio a contratar.	23

6.	Documentación técnica necesaria como pueden ser: Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros.	24

7.	Visitas a las instalaciones institucionales donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.	24

8.	Visitas a las instalaciones del licitante.	24

9.	Penas convencionales y deducciones	24

Penas Convencionales	24

Deductivas.	27

10.	Mecanismos requeridos para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.	35

11.	Garantías de anticipo y cumplimiento.	36

Garantía de anticipo.	36

Garantía de cumplimiento	36

Garantías por defectos o vicios ocultos	37

12.	Forma de pago.	37

13.	Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados.	37

14.	Otorgamiento de Anticipo.	37

15.	Aviso de privacidad	37

16.	Seguro de Responsabilidad Civil	39

17.	Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.	40

No aplica	40

18.	Tipo de contrato.	40

19.	Firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación.	40

## Objetivo del documento.

El objetivo del presente documento es establecer los términos y condiciones mínimos necesarios que el proveedor debe cumplir para la prestación del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”.

## Vigencia del contrato.

La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

## Plazo para la prestación del servicio.

El plazo para la prestación del servicio será a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

## Lugar de entrega.

“EL LICITANTE” se obliga proporcionar EL SERVICIO en los Centros de Datos designados por EL INSTITUTO, ubicado(s) en territorio nacional, lo cuales a continuación se relacionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Centro de Datos IMSS Morelia: ubicado en Av. Empresarios michoacanos No. 267, Fraccionamiento Centro de Negocios, colonia Ciudad Tres Marías, C.P.58254, Morelia Michoacán

- Centro Nacional de Supercómputo del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (CNS-IPICYT): ubicado en Camino a la Presa de San José No. 2055, Lomas 4ta Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P.

- KIO Networks: ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma No. 5396, La Rosita, El Yaqui, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000, Ciudad de México.

Los Centro de Datos antes relacionados son con los que actualmente cuenta EL INSTITUTO, sin embargo, este podrá agregar nuevos Centros de Datos en los cuales EL LICITANTE, previa solicitud de EL INSTITUTO deberá prestar el “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”.

## Criterio de evaluación.

La evaluación de las proposiciones se realizará utilizando el criterio de puntos o porcentajes, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en el anexo técnico, términos y condiciones, así como en el formato de propuesta económica, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En esta modalidad, la adjudicación se hará a “EL LICITANTE” que haya obtenido el mayor puntaje en cuanto a su propuesta técnica y económica, en su caso, para lo no previsto será aplicable lo establecido en los “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN” publicados en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta económica más baja tendrá el puntaje más alto siendo éste de 40 puntos, el valor de las propuestas económicas mayores a la más baja se obtendrá de la siguiente operación:

PPE = MPemb x 40 / MPi.

Dónde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponde a la Propuesta Económica

MPemb = Monto de la Propuesta Económica más baja

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta Económica.

Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos y cubran las características técnicas establecidas en el anexo técnico correspondiente.

La evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes consta de 100 puntos, de los cuales 40 puntos corresponden a la propuesta económica considerando el monto total de la propuesta conforme al formato de propuesta económica.

Los 60 puntos restantes corresponden a la evaluación técnica, que consiste en la suma de la puntuación de los siguientes rubros, con sus respectivos apartados:

| NÚMERO DE RUBRO | RUBRO | PUNTUACIÓN A OTORGAR |
| --- | --- | --- |
| I | CAPACIDAD DEL LICITANTE | XX PUNTOS |
| II | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | XX PUNTOS |
| III | PROPUESTA DE TRABAJO | - XX PUNTOS |
| IV | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | - XX PUNTOS |
| T O T A L |  | 60 PUNTOS |

Las propuestas técnicas que no obtengan al menos 45 puntos, serán desechadas.

La omisión total o parcial en la presentación de alguno de los rubros a evaluar NO será motivo de desechamiento. No obstante lo anterior, en tal caso el Instituto podrá abstenerse de asignar puntos en el rubro correspondiente.

Partida Única (REDHAT)

  - Capacidad del licitante.

Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el posible proveedor para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por el Instituto, así como otorgar cualquier otro aspecto indispensable para que el posible proveedor pueda cumplir con las obligaciones previstas.

| RUBROS | SUBRUBROS | CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA OBTENER EL PUNTAJE |  | PUNTOS A DISTRIBUIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CAPACIDAD DEL LICITANTE (XX PUNTOS) |  |  |  |  |
| 1.a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. | 1.a.1) EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. |  | SE OTORGARÁN PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE QUE EL PERSONAL ASIGNADO PARA PRESTAR EL SERVICIO CUENTA CON LA EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO PARA PRESTAR EL SERVICIO: EL LICITANTE DEBE INCLUIR PARA CADA ESPECIALIDAD SOLICITADA LOS REPORTES DE TRABAJADORES Y CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS QUE SIRVEN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE EMPLEADOS ANTE EL IMSS E INFONAVIT, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM VITAE DE UN EMPLEADO, DICHO DOCUMENTO DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: - NOMBRE. - DOMICILIO. - NÚMERO DE TELÉFONO (FIJO O CELULAR); - CORREO ELECTRÓNICO. - EXPERIENCIA CON DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO Y QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON CADA ASUNTO O ESPECIALIDAD QUE SE REQUIERE DE ACUERDO CON CADA REQUISITO ESPECIFICADO EN EL SUBRUBRO. - NOMBRE DE LA EMPRESA O EMPRESAS DONDE LABORÓ. - PERÍODO EN EL QUE LABORÓ. - DATOS DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR CON QUIEN HAYA LABORADO. 1.a.1.1 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 1 (UNO) EMPLEADO, QUE CUMPLA CON EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE AL MENOS 1 (UNO) AÑO, EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. DE LA MISMA NATURALEZA QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN O SERVICIOS SIMILARES. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 3 (TRES) AÑOS O MÁS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE AL MENOS 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS O QUE LA EXPERIENCIA SEA MENOR A 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LES OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.1.2 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 1 (UNO) EMPLEADO, QUE CUMPLAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE AL MENOS 1 (UNO) AÑO, EN EL USO Y SOPORTE RED HAT CERTIFIED OPENSHIFT ADMINISTRATOR OFERTADA POR EL LICITANTE. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 3 (TRES) AÑOS O MÁS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE LE OTORGARÁ XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE AL MENOS 1 (UNO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS O QUE LA EXPERIENCIA SEA MENOR A 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LES OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.1.3 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 5 (CINCO) EMPLEADOS, QUE CUMPLAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE AL MENOS 1 (UNO) AÑO, EN EL USO Y SOPORTE DE RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR OFERTADA POR EL LICITANTE. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 5 (CINCO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 3 (TRES) AÑOS O MÁS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 5 (CINCO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 5 (CINCO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE AL MENOS 5 (CINCO) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS O QUE LA EXPERIENCIA SEA MENOR A 1 (UNO) AÑO SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LES OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.1.4 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 2 (DOS) EMPLEADOS, QUE CUMPLAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE AL MENOS 2 (DOS) AÑO, EN EL USO Y SOPORTE DE RED HAT CERTIFIED ENGINEER OFERTADA POR EL LICITANTE. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 3 (TRES) AÑOS O MÁS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE AL MENOS 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS O QUE LA EXPERIENCIA SEA MENOR A 1 (UNO) AÑO SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LES OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.1.5 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 2 (DOS) EMPLEADOS, QUE CUMPLAN CON EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE AL MENOS 2 (DOS) AÑO, EN EL USO Y SOPORTE DE RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN CONTAINERS OFERTADA POR EL LICITANTE. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 3 (TRES) AÑOS O MÁS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE 1 (UNO) AÑO, SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE AL MENOS 2 (DOS) CURRÍCULUM VITAE QUE CUBRA LOS REQUISITOS O QUE LA EXPERIENCIA SEA MENOR A 1 (UNO) AÑO SOLICITADOS EN ESTE APARTADO SE LES OTORGARÁ: XX PUNTOS. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE A LOS CURRÍCULUM VITAE ILEGIBLES. EN CASO DE QUE SE PRESENTE MÁS DE UN CURRÍCULUM PARA UN MISMO SUBRUBRO DE ESTE APARTADO, EL INSTITUTO SOLAMENTE TOMARÁ EN CUENTA UNO PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTAJE SEGÚN CORRESPONDA. EL INSTITUTO TIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. | XXX |
|  | 1.a.2) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES. |  | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE SU PERSONAL CUENTA CON LA COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DIPLOMAS, CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDOS Y CONCLUIDOS POR SU PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO SOBRE LA MATERIA RELACIONADA CON EL SERVICIO A CONTRATAR. LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LOS DIPLOMAS O CONSTANCIAS DEBERÁ SER DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Y DEBERÁN CONTENER AL MENOS LOS SIGUIENTE: - NOMBRE DE QUIEN LO EXPIDE - TEMA POR EL CUAL SE EXPIDE - FECHA DE EXPEDICIÓN - NOMBRE A QUIEN SE LE EXPIDE 1.a.2.1 CONSTANCIA O DIPLOMA EXPEDIDO A NOMBRE DE 1 (UNO) EMPLEADO DEL LICITANTE, DE CURSO O CAPACITACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CONSTANCIA O DIPLOMA SOBRE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP), AVALADO POR EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.2.2 CONSTANCIA O DIPLOMA EXPEDIDO A NOMBRE DE 1 (UNO) EMPLEADO DEL LICITANTE, DE CURSO O CAPACITACIÓN SOBRE RED HAT CERTIFIED OPENSHIFT ADMINISTRATOR. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 1 (UNO) CONSTANCIA O DIPLOMA SOBRE RED HAT CERTIFIED OPENSHIFT ADMINISTRATOR SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.2.3 CONSTANCIA O DIPLOMA EXPEDIDO A NOMBRE DE 5 (CINCO) EMPLEADOS DEL LICITANTE, DE CURSO O CAPACITACIÓN SOBRE RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 5 (CINCO) CONSTANCIA O DIPLOMA SOBRE RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.2.4 CONSTANCIA O DIPLOMA EXPEDIDO A NOMBRE DE 2 (DOS) EMPLEADO DEL LICITANTE, DE CURSO O CAPACITACIÓN SOBRE RED HAT CERTIFIED ENGINEER. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CONSTANCIA O DIPLOMA SOBRE RED HAT CERTIFIED ENGINEER SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.2.5 CONSTANCIA O DIPLOMA EXPEDIDO A NOMBRE DE 2 (DOS) EMPLEADO DEL LICITANTE, DE CURSO O CAPACITACIÓN SOBRE RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN CONTAINERS EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE 2 (DOS) CONSTANCIA O DIPLOMA SOBRE RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN CONTAINERS SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE A LOS DOCUMENTOS ILEGIBLES. EN CASO DE QUE SE PRESENTE MÁS DE UN DOCUMENTO PARA UN MISMO SUBRUBRO DE ESTE APARTADO, EL INSTITUTO SOLAMENTE TOMARÁ EN CUENTA UNO PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTAJE SEGÚN CORRESPONDA. EL INSTITUTO TIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. | XX |
|  | 1.a.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE QUE SE TRATE. |  | EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE SU PERSONAL CUENTA CON EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS POR PARTE DE SU PERSONAL. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LAS CERTIFICACIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA RELACIONADA CON EL SERVICIO A CONTRATAR. LAS CERTIFICACIONES DEBERÁN CONTENER AL MENOS LOS SIGUIENTES DATOS: - NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA - TEMA POR EL CUAL SE CERTIFICA - FECHA DE EXPEDICIÓN Y VIGENCIA - NOMBRE A QUIEN SE CERTIFICA 1.a.3.1 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA A NOMBRE DE 1 (UNO) EMPLEADO DEL LICITANTE, SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP), EMITIDO POR EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.3.2 CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL FABRICANTE Y EXPEDIDA A NOMBRE DE 1 (UNO) EMPLEADO DEL LICITANTE, COMO RED HAT CERTIFIED OPENSHIFT ADMINISTRATOR. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE UN EMPLEADO COMO RED HAT CERTIFIED OPENSHIFT ADMINISTRATOR SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.3.3 CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL FABRICANTE Y EXPEDIDA A NOMBRE DE 5 (CINCO) EMPLEADOS DEL LICITANTE, COMO RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE CINCO EMPLEADOS COMO RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.3.4 CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL FABRICANTE Y EXPEDIDA A NOMBRE DE 2 (DOS) EMPLEADOS DEL LICITANTE, COMO RED HAT CERTIFIED ENGINEER. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE DOS EMPLEADOS COMO RED HAT CERTIFIED ENGINEER SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.a.3.5 CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL FABRICANTE Y EXPEDIDA A NOMBRE DE 2 (DOS) EMPLEADOS DEL LICITANTE, COMO RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN CONTAINERS. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE CERTIFICACIÓN VIGENTE DE DOS EMPLEADOS COMO RED HAT RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN CONTAINERS SOLICITADO EN ESTE APARTADO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE A LOS DOCUMENTOS ILEGIBLES. EN CASO DE QUE SE PRESENTE MÁS DE UN DOCUMENTO PARA UN MISMO SUBRUBRO DE APARTADO, EL INSTITUTO SOLAMENTE TOMARÁ EN CUENTA UNO PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTAJE SEGÚN CORRESPONDA. EL INSTITUTO TIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. | XX |
| 1.b) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. | 1.b.1) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS Y DE EQUIPAMIENTO |  | LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS Y DE EQUIPAMIENTO DE LOS LICITANTES PARA PROPORCIONAR EL “SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 2026 (REDHAT)”, SE EVALUARÁ MEDIANTE: 1.b.1.1 EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPOSICIÓN UNA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE O DESARROLLADOR DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS Y REQUERIDOS PARA PROPORCIONAR EL “SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 2026 (REDHAT)”; EN DICHA CARTA DEBE ESPECIFICAR LOS PRODUCTOS O PLATAFORMAS OFERTADAS. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO: SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.b.1.2 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON APOYO TÉCNICO DEL FABRICANTE, ESTO MEDIANTE UNA CARTA MEMBRETADA DEL MISMO Y DIRIGIDA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.b.1.3 EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO REDHAT EN LA CATEGORÍA DE “PREMIER BUSINESS PARTNER”, ESTO MEDIANTE UNA CARTA MEMBRETADA DEL FABRICANTE Y DIRIGIDA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. LICITANTE QUE NO PRESENTE LA CARTA SOLICITADA EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. 1.b.1.4 EL LICITANTE PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DEBERÁ ACREDITAR QUE DISPONE DE EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA Y TODO LO QUE RESULTE NECESARIO PARA PODER PROPORCIONAR EL “SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 2026 (REDHAT)”; PARA DEMOSTRAR LO SOLICITADO, EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LA FACTURA, CONTRATO O PÓLIZA VIGENTES, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ CONTENER AL MENOS: - FECHA DE EXPEDICIÓN - BENEFICIARIO - CANTIDAD - DESCRIPCIÓN EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - LICITANTE QUE PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. - LICITANTE QUE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE RUBRO SE LE OTORGARÁ: XX PUNTOS. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE A LOS DOCUMENTOS ILEGIBLES. EN CASO DE QUE SE PRESENTE MÁS DE UN DOCUMENTO PARA CADA APARTADO, EL INSTITUTO SOLAMENTE TOMARÁ EN CUENTA UNO PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTAJE SEGÚN CORRESPONDA. EL INSTITUTO TIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE. | XX |
| 1.c) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. |  |  | SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE CUENTE CUANDO MENOS CON EL 5% DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.c.1 AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONSTANCIAS O CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD, EXPEDIDOS POR ALGUNA INSTITUCIÓN DEL SECTOR SALUD FEDERAL Y CÉDULA DE DETERMINACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - SI EL LICITANTE PRESENTA EL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS DEL TOTAL DE TRABAJADORES QUE REPRESENTEN EL 5% DE SU PLANTILLA, SE LE OTORGARÁN: XX PUNTOS. - SI EL LICITANTE NO PRESENTA EL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS DEL TOTAL DE TRABAJADORES QUE REPRESENTEN EL 5% DE SU PLANTILLA, SE LE OTORGARÁN: XX PUNTOS. | XX |
| 1.d) PARTICIPACIÓN DE MIPYME |  |  | SE OTORGARÁ PUNTAJE A LA MIPYME PARTICIPANTE QUE PRODUZCA BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PARA LO CUAL SE DEBE PRESENTAR EL SIGUIENTE DOCUMENTO: 1.d.1 CONSTANCIA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA CUAL NO PODRÁ TENER UNA VIGENCIA MAYOR A CINCO AÑOS. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - SI EL LICITANTE PRESENTA CONSTANCIA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE LE OTORGARÁN: XX DE PUNTOS. - SI EL LICITANTE NO PRESENTA CONSTANCIA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE OTORGARÁN: XX PUNTOS. | XX |
| 1.e) EQUIDAD DE GÉNERO |  |  | EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE HABER APLICADO POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN O CARTA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS FACULTADOS PARA TAL EFECTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN III INCISO C) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1.e.1 COPIA DE CERTIFICACIONES QUE ACREDITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SU EMPRESA. DICHAS CERTIFICACIONES DEBEN ESTAR EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES U ORGANISMOS FACULTADOS PARA TAL EFECTO. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN ES EL SIGUIENTE: - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ÉSTE APARTADO. - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE NO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ÉSTE APARTADO. | XX |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE |  |  |  | XX |

  - Experiencia y especialidad del licitante.

En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en el que el posible proveedor ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de las que son objeto del presente procedimiento de contratación. Asimismo, deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el posible proveedor corresponden a las características específicas y a condiciones similares a las requeridas por el Instituto.

| 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (XX PUNTOS) |  | PUNTOS A DISTRIBUIR |
| --- | --- | --- |
| 2.a) EXPERIENCIA PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS. | SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR CON EXPERIENCIA DE 1 (UNO) A 5 (CINCO) AÑOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO. LA ACREDITACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LO SIGUIENTE: 2.a.1 COPIA SIMPLE DE AL MENOS 1 (UNO) Y MÁXIMO 5 (CINCO) CONTRATOS RELATIVOS A SERVICIOS QUE INCLUYAN SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE DE SOFTWARE EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), CELEBRADO CON EMPRESAS PRIVADAS, DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUAL PUEDE ESTAR VIGENTE Y NO PODRÁ TENER FECHA DE FIRMA ANTERIOR AL AÑO 2016; EL LICITANTE DEBERÁ RESALTAR EN DICHO DOCUMENTO, AL MENOS, EL MONTO MÁXIMO, VIGENCIA DEL CONTRATO, RESUMEN DE SERVICIOS INCLUIDOS, ASÍ COMO CLIENTE O BENEFICIARIO DE LOS MISMOS. ASIMISMO, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LOS NOMBRES, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DEL PERSONAL DE CONTACTO CON LOS CLIENTES DE DICHO CONTRATO PARA EFECTOS DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. COMO MÁXIMO SE OTORGARÁ XX PUNTOS POR ESTE SUBRUBRO, CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE POR LO MENOS 5 AÑOS O MÁS DE EXPERIENCIA CONTINUA EN PROPORCIONAR SERVICIOS SIMILARES AL SOLICITADO. - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE AL MENOS 4 Y MENOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA CONTINUA EN PROPORCIONAR SERVICIOS SIMILARES AL SOLICITADO. - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE DEMUESTRE AL MENOS 3 Y MENOS DE 4 AÑOS DE EXPERIENCIA CONTINUA EN PROPORCIONAR SERVICIOS SIMILARES AL SOLICITADO. LOS CONTRATOS DEBERÁN HABER SIDO CELEBRADOS CON EMPRESAS PRIVADAS, DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y NO PODRÁN TENER FECHA DE FIRMA ANTERIOR AL AÑO 2016. LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON EMPRESAS PRIVADAS DEBERÁN INCLUIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA MAYOR CERTEZA. LA EXPERIENCIA ACUMULABLE, ES DECIR LA SUMA DE LA EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS QUE PRESENTE EL LICITANTE DEBERÁ SER DE AL MENOS 3 AÑOS. PARA EL CASO DE QUE DOS O MÁS CONTRATOS PRESENTADOS TENGAN VIGENCIA EN UN MISMO PERIODO DE TIEMPO O LA VIGENCIA SE TRASLAPE EN UN MISMO PERIODO, SOLAMENTE SE CONTABILIZARÁ LA VIGENCIA COMO EXPERIENCIA DE UN SOLO CONTRATO. PARA AQUELLOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES, SOLO SE CONTABILIZARA LA VIGENCIA POR EL PERIODO CONCLUIDO. EN CASO DE PRESENTAR CONTRATOS CONFIDENCIALES O RESERVADOS, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS UNA REFERENCIA TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO CON UNA DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, INDICANDO NOMBRE, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO, A FIN DE ACREDITAR QUE EL SERVICIO FUE PRESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE: - CUANDO NO SE ACREDITE AL MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA - CUANDO EL LICITANTE NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGADA DE FORMA PARCIAL O SEA ILEGIBLE. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE APARTADO. EN CASO QUE SE PRESENTEN MÁS DE 5 (CINCO) CONTRATOS, SOLAMENTE SE CONSIDERARÁN PARA EFECTOS DE OTORGAR PUNTAJE HASTA 5 (CINCO) CONTRATOS. | XX |
| 2.b) ESPECIALIDAD CONTRATOS SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN | SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE: 2.b.1 COPIA SIMPLE DE AL MENOS 1 (UNO) Y MÁXIMO 5 (CINCO) CONTRATOS DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE DE SOFTWARE EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), IGUALES O SIMILARES DEL SERVICIO SOLICITADO, EN CADA CONTRATO PRESENTADO SE DEBE ESPECIFICAR AL MENOS, MONTO MÁXIMO, VIGENCIA DEL CONTRATO, RESUMEN DE SERVICIOS INCLUIDOS Y CLIENTE O BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS. EL CONTRATO NO PODRÁ TENER FECHA DE FIRMA ANTERIOR AL AÑO 2016; ASIMISMO EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LOS NOMBRES, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DEL PERSONAL DE CONTACTO CON LOS CLIENTES DE DICHO CONTRATO PARA EFECTOS DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. COMO MÁXIMO SE OTORGARÁ XX PUNTOS POR ESTE SUBRUBRO, CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS POR CADA CONTRATO QUE PRESENTE EL LICITANTE Y QUE DEMUESTRE ESPECIALIDAD EN PROPORCIONAR SERVICIOS SIMILARES AL SOLICITADO. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE: - CUANDO NO SE PRESENTE AL MENOS 1 CONTRATO QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD - CUANDO EL LICITANTE NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGADA DE FORMA PARCIAL O SEA ILEGIBLE. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE APARTADO. - EN CASO DE PRESENTAR CONTRATOS CONFIDENCIALES O RESERVADOS, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS UNA REFERENCIA TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO CON UNA DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, INDICANDO NOMBRE, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO, CON EL FIN DE ACREDITAR QUE EL SERVICIO FUE PRESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE. EN CASO QUE SE PRESENTEN MÁS DE 10 (DIEZ) CONTRATOS, SOLAMENTE SE CONSIDERARÁN PARA EFECTOS DE OTORGAR PUNTAJE HASTA 10 (DIEZ) CONTRATOS. | XX |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |  | XX |

  - Propuesta de trabajo.

Como parte de su proposición el posible proveedor deberá incluir el plan de trabajo, metodología y esquema estructural de la organización de los recursos humanos, que pretenda aplicar para la prestación del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas en el correspondiente anexo técnico.

| 3. PROPUESTA DE TRABAJO (XX PUNTOS) |  | PUNTOS A DISTRIBUIR |
| --- | --- | --- |
| 3.a) METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE INCLUYA EN SU PROPOSICIÓN LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LA CUAL SE EVALUARÁ CON BASE EN LO SIGUIENTE: 3.a.1 LA METODOLOGÍA DEBERÁ CONTEMPLAR AL MENOS LAS SIGUIENTES FASES: - TRABAJOS PREPARATORIOS Y ANÁLISIS DOCUMENTAL. - MESAS DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL PROYECTO. - ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACCIONES. - ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. DEBIENDO EXPRESAR EL LICITANTE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTO QUE UTILIZARÁ PARA PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ INDICAR LA FORMA EN LA QUE EL LICITANTE LOGRARÁ TÉCNICAMENTE PROPORCIONAR EL SERVICIO SOLICITADO. NO SE ACEPTARÁN CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LAS QUE SE COMPROMETA EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO. COMO MÁXIMO SE OTORGARÁ XX PUNTOS EN ESTE SUBRUBRO, CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE ENTREGUE LA METODOLOGÍA SOLICITADA, HACIENDO REFERENCIA EXPRESA A TODOS LOS PUNTOS INDICADOS EN ESTE APARTADO. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE: - CUANDO EL LICITANTE OMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGADA DE FORMA PARCIAL O SEA ILEGIBLE. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE APARTADO. 3.a.2 SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE INCLUYA EN SU PROPOSICIÓN UNA MATRIZ DE ESCALACIÓN EN LA QUE ESPECIFIQUE, AL MENOS, LO SIGUIENTE: - TIEMPOS DEFINIDOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS EN EL SERVICIO - MEDIOS DE CONTACTO ELECTRÓNICO (CORREO ELECTRÓNICO) - TELÉFONOS FIJOS - TELÉFONOS CELULARES - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE ENTREGUE LA MATRIZ DE ESCALACIÓN SOLICITADA HACIENDO REFERENCIA EXPRESA A TODOS LOS PUNTOS INDICADOS EN ESTE APARTADO. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE: - CUANDO EL LICITANTE OMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGADA DE FORMA PARCIAL O SEA ILEGIBLE. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE APARTADO. | XX |
| 3.b) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE. | 3.b.1 SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE INCLUYA EN SU PROPOSICIÓN UN PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR LOS CONCEPTOS DE LICENCIAMIENTO (DERECHO DE USO) Y POR EL SOPORTE, EN CRONOGRAMA LOS LICITANTES DEBERÁN ESPECIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, LA SECUENCIA, LOS RECURSOS ASIGNADOS Y RESPONSABLES DE DICHAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO LA DURACIÓN DEL PROYECTO, SU FECHA DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN, MARCANDO LAS FECHAS DE ENTREGABLES COMO SON CANTIDAD DE SERVICIOS A ENTREGAR DE FORMA MENSUAL, SERVICIOS DE CABLEADO DE DATOS, ENLACES DE FIBRA ÓPTICA, PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN, REQUERIMIENTOS ESPECIALES Y MEMORIAS TÉCNICAS. EL CRONOGRAMA DEBE DETALLAR AL MENOS LO SIGUIENTE: - ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA - EN LAS MESAS DE TRABAJO DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (NIVELES OPERATIVOS ENTRE SERVICIOS INVOLUCRADOS) CON OTROS PROVEEDORES DEL INSTITUTO - ESTABLECIMIENTO DE MATRICES DE ESCALACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN EN LA MESA DE SERVICIO OFERTADA POR EL LICITANTE, ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE SOPORTE - ENTREGA Y ACTIVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES. - ENTREGA Y ACTIVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA REGISTRO DE CASOS DE SOPORTE. - ESTABLECIMIENTOS DE ÓRDENES DE TRABAJO INICIALES - CALENDARIO, PLAN DE TRABAJO, ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS RELACIONADOS AL LICENCIAMIENTO, SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO. - MESAS DE TRABAJO SEMANALES Y ESPECIALIZADAS PARA TEMAS PARTICULARES QUE SE REALICEN DURANTE VIGENCIA DEL SERVICIO QUE SE DERIVE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. - MESAS DE TRABAJO PREVIAS EL CIERRE DEL CONTRATO - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS AL LICITANTE QUE ENTREGUE EL PLAN DE TRABAJO HACIENDO REFERENCIA EXPRESA A TODOS LOS PUNTOS INDICADOS EN ESTE APARTADO Y QUE PRESENTE UNA OPTIMIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. NO SE OTORGARÁ PUNTAJE: - CUANDO EL LICITANTE OMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE APARTADO. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN SEA ENTREGADA DE FORMA PARCIAL O SEA ILEGIBLE. - CUANDO LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN ESTE APARTADO. | XX |
| 3.c) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. | SE OTORGARÁ PUNTAJE AL LICITANTE QUE INCLUYA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, MANIFESTACIÓN POR ESCRITO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CON LO SIGUIENTE: 3.c.1.1 LA PLANTILLA DE LOS RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DE DEL SERVICIO SOLICITADO, IDENTIFICANDO EL PERSONAL QUE ESTÁ ASIGNADO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO. 3.c.1.2 ORGANIGRAMA DETALLADO DE LA EMPRESA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR AL PERSONAL ASIGNADO EN EL PLAN DE TRABAJO. SE OTORGARÁ EL PUNTAJE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: - PRESENTACIÓN DE PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, SE OTORGARÁN: XX PUNTOS. - PRESENTACIÓN DE PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS, SE OTORGARÁN: XX PUNTOS. - PRESENTACIÓN DE ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, SE OTORGARÁN: XX PUNTOS. - PRESENTACIÓN DE 0 (CERO) DOCUMENTOS SOLICITADOS, QUE NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO O SON ILEGIBLES EN ESTE APARTADO, SE OTORGARÁN: XX PUNTOS. | XX |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA PROPUESTA DE TRABAJO |  | XX |

  - Cumplimiento de contratos.

Mide el desempeño o cumplimiento que ha tenido el posible proveedor en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del presente procedimiento de contratación.

| 4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (XX PUNTOS) |  | PUNTOS A DISTRIBUIR |
| --- | --- | --- |
| 4.a) CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS | SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO QUE HA TENIDO EL LICITANTE EN LA PRESTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 4.a.1 COPIA SIMPLE DE AL MENOS 1 (UNO) Y MÁXIMO 5 (CINCO) CONTRATOS DE SERVICIOS QUE INCLUYAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES AL SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE AL MENOS, MONTO MÁXIMO, VIGENCIA DEL CONTRATO, RESUMEN DE SERVICIOS INCLUIDOS Y CLIENTE O BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS LOS CONTRATOS DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADOS DEL DOCUMENTO QUE HAGA CONSTAR LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA, MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL LICITANTE, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO O INSTRUMENTO LEGAL CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO; ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EL NOMBRE, CARGO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, Y ROL RESPECTIVO EN EL CONTRATO; LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LOS CONTRATOS DEBERÁN SER SIMILARES AL OBJETO DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ RESALTAR EN LOS CONTRATOS: LA VIGENCIA, EL NÚMERO DE CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, RESUMEN DE SERVICIOS INCLUIDOS Y CLIENTE O BENEFICIARIO DE LOS MISMOS. ASÍ MISMO EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LOS NOMBRES, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DEL PERSONAL DE CONTACTO CON LOS CLIENTES DE DICHO CONTRATO PARA EFECTOS DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. COMO MÁXIMO SE OTORGARÁ XX PUNTOS POR ESTE SUBRUBRO, CONFORME AL SIGUIENTE CRITERIO: - SE OTORGARÁN: XX PUNTOS POR CADA CONTRATO QUE PRESENTE EL LICITANTE Y QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO AL PROPORCIONAR SERVICIOS SIMILARES AL SOLICITADO. EN CASO DE PRESENTAR CONTRATOS CONFIDENCIALES O RESERVADOS, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS UNA REFERENCIA TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO CON UNA DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, INDICANDO NOMBRE, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO, A FIN DE ACREDITAR QUE EL SERVICIO FUE PRESTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN MÁS DE 10 (DIEZ) CONTRATOS, SOLAMENTE SE CONSIDERARÁN PARA EFECTOS DE OTORGAR PUNTAJE HASTA 10 (DIEZ) CONTRATOS. | XX |
| TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |  | XX |

## Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al servicio a contratar.

EL LICITANTE deberá incluir en su proposición una carta firmada por el representante legal en México del fabricante o desarrollador de los productos incluidos y requeridos para proporcionar el Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”; en dicha carta debe especificar todos y cada uno de los productos o plataformas ofertadas.

Debido a la sensibilidad y complejidad del proyecto a implementar, así como a los sistemas de misión crítica que se operan actualmente en esta plataforma los 7 días de la semana las 24 horas de cada día, se solicita que los participantes cumplan con el nivel Premier del fabricante.

EL LICITANTE deberá demostrar que cuenta con apoyo técnico del fabricante, esto mediante una carta membretada y firmada por el representante legal en México de dicho fabricante, la carta tiene que estar dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social.

| CERTIFICACIONES | INGENIEROS CERTIFICADOS |
| --- | --- |
| Red Hat Certified OpenShift Administrator | 1 |
| Red Hat Certified System Administrator | 5 |
| Red Hat Certified Engineer | 2 |
| Red Hat Certified Specialist in Containers | 2 |

## Documentación técnica necesaria como pueden ser: Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros.

No aplica.

## Visitas a las instalaciones institucionales donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No aplica.

## Visitas a las instalaciones del licitante.

No aplica.

## Penas convencionales y deducciones

## Penas Convencionales

El Administrador del Contrato del IMSS será el responsable de determinar las penas convencionales por atraso en el cumplimiento de la obligación contractual en que pudiera incurrir el LICITANTE adjudicado respecto a la prestación del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”

Las penas convencionales serán aplicadas bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del Código Civil Federal, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes o servicios que no fueron entregados o prestados oportunamente.

Las penas convencionales son establecidas en el presente documento de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los numerales 5.5.8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y de Prestación de Servicios del IMSS, la penalización se calculará de acuerdo con los términos y condiciones expresados en la siguiente fórmula:

Pca=%d x nda x vspa

Dónde:

Pca 	= pena convencional aplicable.

%d	= porcentaje determinado en la convocatoria.

nda 	= número de días de atraso.

vspa	= valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato o pedido.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes o iniciar la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

Se sancionará con una pena convencional equivalente al (1%) por cada día hábil de atraso en el inicio de la prestación del servicio sobre el valor de los servicios prestados con atraso, multiplicado por el número de días naturales transcurridos desde el vencimiento hasta la entrega.

La aplicación de las Penas Convencionales será con respecto a lo especificado en la presente sección y éstas se verificarán y tomarán en cuenta al momento de efectuar la validación de los servicios.

Se aplicarán las penas convencionales correspondientes a los tiempos de inicio o arranque de los servicios, por lo que el Proveedor deberá comprometerse a cumplir con los tiempos de entrega establecidos y en caso contrario, será sujeto de las penas convencionales establecidas a continuación:

| INDICADOR | NIVEL DE SERVICIO | PENALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Inicio de prestación de los servicios “Fijos” (Pago mensual) | A partir del día natural siguiente del acto de notificación de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2026 | 1% por cada día hábil de atraso en el inicio de la prestación de los servicios fijos y durante la vigencia de los servicios sobre el valor de los servicios prestados con atraso, multiplicado por el número de días naturales transcurridos desde el vencimiento hasta la entrega. La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: Pca = (%d)(nda)(vspa) Dónde: %d = porcentaje determinado en la convocatoria. Pca= pena convencional aplicable. nda = número de días de atraso. vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA. |
| Inicio de la prestación de los servicios “Bajo Demanda” (Pago en demanda) | A partir del día natural siguiente al de la fecha de solicitud del servicio. atendiendo a lo establecido en el numeral 13 Niveles de servicio del Anexo Técnico. | 1% por cada hora de atraso en el inicio de los servicios solicitados bajo demanda y durante la vigencia de los servicios sobre el valor de los servicios prestados con atraso, multiplicado por el número de días naturales transcurridos desde el vencimiento hasta la entrega. La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: Pca = (%d)(nda)(vspa) Dónde: %d =porcentaje determinado en la convocatoria. Pca= pena convencional aplicable. nda = número de días de atraso. vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA. |

En caso de no iniciar la totalidad del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)” a entera satisfacción de las área administradora del contrato y área técnica, con servicios funcionales de conformidad a lo establecido en el correspondiente Anexo Técnico, sus Apéndices y los presentes Términos y Condiciones, en los primeros 10 días naturales posteriores al arranque establecido (el día natural siguiente al de la notificación de la adjudicación) por causas atribuibles al LICITANTE, El Instituto podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

Los incumplimientos señalados en la tabla anterior se acreditarán a través de la presentación por parte de El Instituto de documentación o cualquier medio de en donde se acredite (se reciba queja formal/se cuente con información externa) que el proveedor incurrió en los conceptos descritos, haciéndose acreedor a la pena convencional correspondiente.

El Instituto tiene el derecho de rescindir el contrato celebrado con el LICITANTE que resulte adjudicado, cuando éste último incurra en alguno de los supuestos descritos en materia de protección de datos personales, además de tomar las acciones legales conducentes de acuerdo con el supuesto en el que el LICITANTE haya incurrido.

## Deductivas.

El Administrador del Contrato del IMSS será el responsable de determinar las deductivas por incumplimiento de la obligación contractual en que pudiera incurrir el LICITANTE adjudicado respecto a la prestación del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”

Las deductivas serán aplicadas bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del Código Civil Federal, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes o servicios que se prestaron parcialmente o en forma deficiente.

La aplicación de deductivas se regirá de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicará deducciones al pago de cualquier tipo de servicio. En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Es importante señalar que el porcentaje de garantía de este contrato es del 10% sobre el monto del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

La aplicación de deductivas cumple con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice:

“…Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 53 Bis de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente…”

La aplicación de las deductivas será con respecto a lo especificado en la presente sección y éstas se verificarán y tomarán en cuenta al momento de efectuar la validación de los servicios.

Si los requerimientos no se entregan en los tiempos establecidos o en su caso, no se entregan con las características y parámetros solicitados en el presente documento, se aplicará una deductiva por cada vez que no se cumplan dichos tiempos.

En caso de que la falla de un componente que afecte la operación de uno o más componentes, entonces se entenderá para propósitos de deductivas que todo el grupo de componentes que no estuvieron disponibles para la operación son sujetos a las deductivas por deficiencias en la prestación del servicio, esto es, por ejemplo, la falla de una licencia de virtualización que deje sin operación a la licencia de contenerización adicional a la licencia de virtualización, ocasionará que la deductiva se aplique a todo el licenciamiento que dejó de prestar el servicio o al licenciamiento a la cual el IMSS no tuvo acceso de manera directa o indirecta con motivo de la falla en este ejemplo de la licencia de virtualización y todos los componentes afectados por la falla directa o indirecta correspondiente.

La siguiente tabla clasifica las deductivas aplicables de manera específica a los servicios del presente documento.

| CONCEPTO U OBLIGACIÓN | NIVEL DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCTIVA | LÍMITES DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carta Membretada del fabricante del servicio de Licenciamiento de los productos, por medio del cual se entregue al administrador del contrato del INSTITUTO el derecho de uso del licenciamiento requerido. | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización de la solicitud por parte de “EL INSTITUTO”. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reunión de Inicio de Contrato que contenga el alcance de los productos o servicios contratados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. | Única vez, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación del Fallo. | Por la celebración de la reunión fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Carta de confidencialidad, donde manifieste que guardará confidencialidad de aquellos documentos que sean entregados por EL INSTITUTO y que sean debidamente marcados como información confidencial, conforme a los plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Única vez, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Escrito en papel membretado y firmada por el representante legal del LICITANTE adjudicado, en el que manifieste que se obliga a liberar a El Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, además de no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial | 05 días naturales posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte de actividades del Servicio de Soporte Técnico del licenciamiento y suscripciones. | Mensual, dentro de los primeros 5 días hábiles posterior a cada mes devengado durante la vigencia del servicio. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Matriz de los responsables, verbos, pronombres, tiempos y compromisos presentes en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, Apéndices o documentación complementaria al Anexo Técnico, así como en la propia oferta del LICITANTE, a fin de contar con un listado de todos los responsables, verbos de acción, conjunciones, excepciones, interacciones, consideraciones de tipo y frecuencia de información electrónica que deba incluirse, casos de uso y en su caso especificaciones o excepciones, para convertirlos en los “Documentos Probatorios de Cada Obligación Establecida en el Contrato”. | 10 (diez) días hábiles después a la notificación del fallo. Electrónico desde su inicio de operaciones y actualizado cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Repositorio documental del contrato, con acceso a personal de EL INSTITUTO y de EL LICITANTE que permita generar el histórico de estos documentos. Al finalizar el contrato, EL LICITANTE deberá entregar copia en formato electrónico u óptico a EL INSTITUTO del repositorio completo incluyendo la documentación probatoria necesaria que permita fungir como respaldo de toda la documentación del proyecto para temas de auditoría de operación tecnológica o financiera. | En un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la entrega de la matriz de responsables, verbos, pronombres, tiempos y compromisos | Por la entrega fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 0.2% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Plan de trabajo | Presentar en su propuesta un Plan de Trabajo para atención del servicio objeto del correspondiente Anexo Técnico, en el que proponga los plazos para la prestación del servicio solicitado, dicho plan deberá contener al menos los requisitos solicitados en el correspondiente Anexo Técnico dicho plan deberá contener al menos lo siguiente: A. Actividades a realizar. B. Secuencia. D. Recursos asignados. E. Responsables de las actividades. G. Duración del proyecto. H. Fecha de inicio. I. Fecha de conclusión. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| “Reportes de Administración” | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por cada día hábil fuera del plazo establecido para la entrega de la documentación solicitada. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Análisis de consecuencias | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Control presupuestario | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Aspectos técnicos y metodológicos de los entregables | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Esquema de integración de pagos | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes devengado. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Proyección del consumo de los servicios | Cortes semanales y corte mensual 10 (diez) días naturales después de cada mes. Electrónico desde su inicio de operaciones y cada cierre de mes. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reporte de Tickets | 10 (diez) días naturales siguientes al mes devengado, EL LICITANTE deberá enviar a EL INSTITUTO Impreso y firmado por el administrador del contrato del LICITANTE | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Reportes de la Operación del Licenciamiento | 10 (diez) días naturales después de cada mes devengado. | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Memorias Técnicas del licenciamiento ofertado por el LICITANTE | 15 (quince) días naturales posteriores a su entrega. Electrónico en su entrega Impreso al inicio del servicio, en este caso, firmado por el apoderado legal del LICITANTE | Por la entrega del documento fuera del momento o plazo establecido | El equivalente a 1.0% del costo mensual del servicio por punto porcentual o fracción fuera del nivel de servicio establecido. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

De conformidad a lo establecido en el Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra indica:

“Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 76 de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente”.

Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación.

## Mecanismos requeridos para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

No aplica.

## Garantías de anticipo y cumplimiento.

## Garantía de anticipo.

No aplica.

## Garantía de cumplimiento

El licitante que resulte ganador para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto y deberá ser entregada en la División de Contratos, ubicada en Durango 291, Piso 10, Col Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 Ciudad de México, CDMX, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La garantía deberá presentarse dentro del término establecido en el artículo 69 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como del 151 de su Reglamento y numeral 4.24.4 de las Políticas Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones legales, así como la normatividad aplicable en la materia.

De conformidad con el Artículo 126, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será divisible y se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto con todas las obligaciones contractuales, para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato:

-	Cuando el proveedor incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato que se celebre.

-	Cuando se rescinda administrativamente el contrato.

La ejecución de las garantías será con independencia de la aplicación de las penas convencionales y deducciones que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

La ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

## Garantías por defectos o vicios ocultos

No aplica

## Forma de pago.

El pago de los servicios se realizará en moneda nacional en pagos progresivos.

## Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados.

El licitante adjudicado deberá entregar al personal del Instituto (responsable del proyecto), para hacer constar que la prestación del servicio se proporciona a entera satisfacción del Instituto, elaborará un reporte mensual de actividades realizadas para Notificación de Actualización a Nuevas Versiones, Soporte proporcionado clasificando los incidentes en bajo, medio y alto, así como las estadísticas y descripción de dichos incidentes presentados en el mes inmediato anterior. El reporte por escrito, con acuse de recibo.

## Otorgamiento de Anticipo.

No aplica.

## Aviso de privacidad

“EL PROVEEDOR” deberá entregar a la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional una carta de confidencialidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, donde manifieste que guardará confidencialidad de aquellos documentos que sean entregados por EL INSTITUTO y que sean debidamente marcados como información confidencial, conforme a los plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no hacer uso indebido de dicha información confidencial a la que tenga acceso o que se genere con motivo de la prestación del “Servicio de Uso de Licenciamiento y Soporte Técnico 2026 (REDHAT)”.

Ambas partes convienen en considerar como confidencial todos los datos, medios magnéticos, programas de cómputo o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO” y que sean marcados como confidencial.

De igual forma, será considerada como confidencial aquella información proporcionada por el Instituto para la ejecución del servicio que preste “EL PROVEEDOR”, que señale “EL INSTITUTO” y sea propiedad exclusiva de éste.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” reconoce que queda prohibida su difusión total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, y en general por algún medio, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior comprende inclusive, en forma enunciativa mas no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información del Instituto con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PROVEEDOR” se responsabiliza del uso y cuidado de la información.

Por lo expuesto, “EL PROVEEDOR” se obliga a lo siguiente:

- Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su estancia en las instalaciones del Instituto únicamente para complementar el objeto de este contrato.

- Limitar la revelación de la información y documentación del Instituto a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla.

- No hacer copias de la información del Instituto, sin la autorización por escrito del Instituto.

- No revelar a ningún tercero la información del Instituto sin la previa autorización por escrito del Instituto.

Una vez concluida la vigencia del contrato resultante del presente proceso de contratación, “EL PROVEEDOR”, entregará al Instituto todo el material, documentos y copias que contenga la información confidencial que le haya sido proporcionada por el Instituto misma que determinará la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a través de la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional, no debiendo conservar en su poder ningún material documentos y copias que contenga la referida información confidencial.

“EL PROVEEDOR” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes; Cualquier persona que tuviera acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este contrato, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este numeral.

Ambas partes convienen en que no será considerada como sujeta a las obligaciones de confidencialidad la siguiente documentación o información:

- Aquella que sea conocida públicamente.

- La que haya sido puesta a disposición de las partes por un tercero, antes de la fecha de celebración del presente contrato en forma confidencial.

- La que haya sido desarrollada independientemente o adquirida por cualquiera de las partes, sin violar las estipulaciones del presente contrato o la que genere o desarrolle IBM en sus centros de desarrollo.

- Aquella cuya revelación haya sido aprobada previamente por escrito.

- La que de acuerdo con la Ley u orden judicial o administrativa deba ser suministrada a terceras personas, en el entendido, que aquella información confidencial que sea proporcionada a cualquier autoridad para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registro o para cumplir cualquier otro acto de autoridad.

En caso de violación del presente manifiesto, “EL PROVEEDOR” responderá a nombre propio ante todas las autoridades que le requieran e indemnizará a “EL INSTITUTO” de la difusión de la información confidencial de él Instituto.

Asimismo, ambas partes, tendrán plena libertad para usar cualquier información que las mismas recuerden relacionada con la tecnología de la información, inclusive ideas, conceptos, conocimientos o técnicas, siempre que no divulguen la información confidencial de la otra parte en violación del presente contrato conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tal uso no otorgará a ninguna de las partes la titularidad o derechos de autor de la otra.

## Seguro de Responsabilidad Civil

No aplica.

## Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.

## No aplica

## Tipo de contrato.

El contrato por celebrarse será cerrado, es decir, por cantidades determinadas.

## Firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación.

| Elaboró | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Héctor Javier Reyes Oropeza | Titular de la División de Administración de Centros de Datos |  | 17/03/2026 |

| Revisó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Luis Miguel García Domínguez | Titular de la Coordinación Técnica de Operación y Administración de Centros de Datos |  | 17/03/2026 |

| Aprobó | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Eduardo Oropeza Ortiz | Titular de la Coordinación de Servicios de Infraestructura Tecnológica Institucional |  | 17/03/2026 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------